 
附件1
《技术条件书》
一、技术标准

1、工作内容及时限要求

（1）中选人编制土壤和地下水自行监测方案并组织专家评审，于2022年5月18日向比选人提交评审通过后的自行监测方案，提交件包括纸质盖章本、Word版本、PDF扫描件。

（2）根据自行监测方案开展土壤和地下水监测工作，并编制自行监测报告。自行监测报告于2022年10月15日前提交比选人，提交件均包括纸质盖章本、Word版本、PDF扫描件。若在自行监测中发现监测结果超标的，中选人应负责开展污染状况详细调查与风险评估、风险管控、效果评估等相关工作，排查污染源、查明污染原因，提出防止新增污染的有效措施。

（3）开展土壤隐患排查工作，中选人编制形成隐患排查及整改方案，并组织专家评审。于2022年9月15日前向比选人提交评审通过后的排查及整改方案；土壤隐患排查报告于2022年10月15日前提交比选人。提交件均包括纸质盖章本、Word版本、PDF扫描件。

（4）合同期间，协助比选人建立土壤隐患排查档案管理资料，包括但不限于检查与日常维护记录单、隐患排查台账、整改台账等。

3、质量要求

（1）中选人应具有《检验检测机构资质认定证书》，具有与本次监测内容相适应的技术人员（具有环境监测类高级工程师以及6名环保类中级及以上职称。并提供近3个月社保证明）、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。同时，实验室地址应能满足样品监测的时效性和运输的安全性要求，不得分包。

（2）项目监测应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范，按照《重点监管单位土壤隐患排查指南（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ/T 1106—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ 819-2017)、建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166—2004）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）等标准规范，如国家、地方或行业主管部门出台新规定，以最新标准规范执行。

（3）所有提交件均应按要求制定，满足比选人向环保部门报审的要求。
二、其他要求
1、中选人开展现场取样监测服务前，按照监测方案到现场进行监测采样（明确取样人，取样计划、现场监测方法、样品管理、样品分析方法、实验室分析及质量控制等内容），每次到现场进行监测采样，需由现场管理人员签字确认。
2、中选人提供环境监测服务，确保项目监测质量，按时完成监测工作。中选人对监测结果的真实性、完整性、可靠性负责。
3、中选人应对比选人的商业信息、技术文件和检测报告等严格保密。未经比选人同意，中选人不得将监测结果披露给其他任何机构或个人。
4、比选人因工作需要，涉及环境监测的咨询及重大检查的技术支持，中选人应当积极配合。
注：本附件1《技术条件书》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2019年—至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。★④拟投产品必须符合附件1《技术条件书》；

★④本项目项目经理、项目技术负责人、项目质量负责人，均应具有环境监测类高级工程师，并提供近3个月社保证明及证书复印件。其他技术人员：提供6名环保类中级及以上职称的证书复印件，并提供近3个月社保证明。
特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描形成的PDF文档 ，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳市水务（集团）有限公司 垃圾填埋场土壤和地下水监测与隐患排查工作询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税价人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：本次报告编制、组织评审并出具最终检测报告所需的全部费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
如果我司中选，我司将保证在 7 日内完成标的物供货。
5、项目验收标准：依据附件1《技术条件书》进行逐项验收。
6、付款方式及条件：
（1） 编制自行监测方案须通过专家评审，开展自行监测并出具检测报告，支付合同总价的100%。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。
7、项目违约：
（1）检测报告最终因我方原因未通过，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：技术条件书中约定时间节点每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；
8、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
9、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
10、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	报价

	
	
	
	
	
	
	

	总价：


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
